Отчет  главы управы района

о результатах деятельности управы района Котловка города Москвы в 2016 г. для заслушивания на заседании Совета депутатов муниципального округа

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета  главы управы района и информации руководителей городских организаций», предлагаю Вашему вниманию итоги деятельности управы района Котловка города Москвы за 2016 год.

Район Котловка располагается на территории площадью 386,5 гектаров, из них 79,0 гектаров занимают зеленые насаждения.

Массовая застройка района началась в 60-е годы. В настоящее время включает в себя 15 кварталов, в которых проживает более 65 тысяч человек.

Жилой фонд имеет 240 строений, 85% из них составляют дома пятиэтажной застройки.

715 подъездов, 21692 квартир.

Общая площадь жилого фонда составляет 1120,385 тыс.кв.м.

Общая нежилая площадь – 100,632 тыс.кв.м.

Имеющиеся особенности расположения и сложившейся структуры района накладывают свой отпечаток на формирование приоритетных задач. При этом общей целью работы служб района является постоянное улучшение качества жизни для населения всех возрастов и социальных групп.

Одним из направлений деятельности в 2016 году явилось выполнение Программы комплексного развития территории района Котловка, в том числе программы по благоустройству дворовых территорий и приведению в порядок подъездов жилых домов.

Данные Программы по основным показателям были выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденными перечнями работ. В приемке выполненных работ принимали участие представители общественности и депутаты Совета депутатов.

Основные результаты выполнения комплексной Программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, обеспечения благоприятных условий для проживания граждан:

В 2016 году на благоустройство дворовых территории и  объектов образования выделено финансирование в размере 58725,28 тыс. руб., что больше  на 17.5% в сравнении с прошлым, 2015 годом.

Благоустройство дворовых территорий по статье расходов на социально-экономическое развитие района в  32 дворах -  9702,6тыс. руб., в том числе по видам работ:

на 23 дворовых территориях:

-  ремонт асфальто-бетонного покрытия с частичной заменой бортового камня- 10 450 кв.м;

- текущий ремонт асфальто-бетонного покрытия – 2 090 кв.м;

- Севастопольский пр-кт, д.13. к. 2

- Севастопольский пр-кт, д.13, корп. 3

- Севастопольский пр-кт, д.13, корп. 4

- Севастопольский пр-кт, д.10, корп.3

- Ул. Ремизова. д. 2

- Ул. Ремизова. д. 11, к. 2

- Ул. Ремизова. д. 15, к. 3

- Ул. Нагорная, д. 23, корп. 3

- Ул. Нагорная, д. 31, к. 3

- Ул. Винокурова, д. 24, корп. 4

- Ул. Бол. Черемушкинская,д. 19, корп. 2

- Ул. Ремизова, д. 13

- Ул. Винокурова, д. 26, корп. 1

- Ул. Бол. Черемушкинская,д. 15, корп. 4

- Ул. Бол. Черемушкинская,д. 11, корп. 3

- Севастопольский пр-кт, д.19, корп.1

- Ул. Нагорная, д. 5, к. 2

- Севастопольский пр-кт, д.15, корп.2,3

- Севастопольский пр-кт, д.16

- Ул. Бол. Черемушкинская,д. 15, корп. 3

- Ул. Винокурова,д. 24, корп. 4

- Ул. Винокурова,д. 28, корп. 2

- Ул. Винокурова,д. 18/15, к. 1

-устройство  контейнерных площадок для сбора раздельного мусора – по 9 адресам.

- Ул. Винокурова,д. 24, корп. 4

- Ул.Б. Черемушкинская,11, корп. 2

- Нагорный  бульвар, д. 24

- Севастопольский  пр-кт,д. 51, корп. 1

- Ул. Нагорная, д. 22, корп. 3

- Ул. Нагорная, д. 21, к. 1

- Ул. Нагорная, д. 23, к. 1

- Нагорный бульвар, д. 3

- Ул. Нагорная, 28,к. 1

Благоустройство за счет финансирования стимулирования управы района в  8 дворах – 26032,5 тыс.руб.:

- ул Б. Черемушкинская д 15 к 1-4 – Винокурова 18/15

- ул Винокурова д 24 к 2

- Севастопольский        пр-т д 10 к 3

- ул Б. Черемушкинская д 11 к 3

- ул. Дм. Ульянова д 43 к 2, к 3

- ул Винокурова д 17 к 2

- Пойма реки Котловка от  Нахимовского пр-та  д 23 к 5 до Нахимовского пр-та д 27 к 5

- Ул. Винокурова д 24 к 2

- ремонт асфальто-бетонного покрытия – 350 кв.м;

-устройство проезжей части – 300 кв.м;

-устройство резинового покрытия – 890 кв.м., по 2  адресам

-устройство газонного ограждения -234 п.м., по 2 адресам;

-устройство АБП дорожно-тропиночной сети -1668 кв.м., на 5 адресах

- устройство парковочных карманов – 396 м/м,

- установка ограждений детских площадок –100 п.м. по 1 адресу;

- установка игрового городка- 2 шт., установка МАФ-7шт.,   спортивные тренажеры- 4 шт., диваны и урны- 50 шт.)

- устройство тротуара – 84 кв.м;

-устройство площадки отдыха –по 3 адресам;

- ремонт газона  – 2000 кв.м;

- устройство опор освещения- 30 шт;

- устройство бункерных площадок – 29 шт.;

-устройство опор наружного освещения – 30 шт. по 5 адресам;

Благоустройство  5-ти  территорий учреждений образования на сумму 22 990,18тыс.руб.

1.Севастопольский пр-т, д.23,к.2 ГБОУ школа №626

-капитальный ремонт АБП с частичной заменой бортового камня- 600 кв.м.

-устройство игрового городка-1шт.

-устройство МАФ-24 шт.

-установка скамеек и урн- 12 шт.

-устройство резинового покрытия – 800 кв.м.

-замена ограждения школьной территории – 320 п.м.

-устройство прогулочных веранд – 4 шт.

- устройство опор освещения – 6 шт.

- устройство покрытия из гранитных высевок – 300 кв.м.

2.Ул. Винокурова д.19А ГБОУ «Гимназия № 45 имени Л.И.Мильграма»

-капитальный ремонт АБП с частичной заменой бортового камня- 100 кв.м.

-устройство АРТ объектов с элементами вертикального озеленения - 6  шт.

-установка скамеек и урн- 13 шт.

- устройство цветника – 60кв.м.

-устройство спортивного комплекса Workaut – 1 шт.

- реконструкция хоккейной площадки – 1 шт.

-устройство резинового покрытия – 200 кв.м.

3. Нагорная ул, д.37,к.3 ГБОУ школа №626

-устройство игрового городка-1шт.

-устройство МАФ-30 шт.

-установка скамеек и урн- 16 шт.

-устройство цветника – 20 кв.м.

-реконструкция контейнерной площадки – 1 шт.

-устройство прогулочных веранд – 6 шт.

- устройство опор освещения – 7 шт.

- устройство покрытия из гранитных высевок – 2000 кв.м.

4.Ул. Б.Черемушкинская д.17А ГБПОУ «Образовательный комплекс Юго-Запад»

-капитальный ремонт АБП с частичной заменой бортового камня- 610 кв.м.

-устройство АБП дорожно-тропиночной сети 70 кв.м.

-устройство основания из резиновой крошки на беговой дорожке- 90 кв.м.

-установка  урн - 4 шт.

-устройство цветника – 20 кв.м.

-посадка кустарников – 50 шт.

5.Севастопольский пр-т,  д.11А ГБПОУ «Образовательный комплекс Юго-Запад»

-капитальный ремонт АБП с частичной заменой бортового камня- 610 кв.м.

-устройство АБП дорожно-тропиночной сети 70 кв.м.

-устройство основания из резиновой крошки на беговой дорожке- 90 кв.м.

-установка  урн - 4 шт.

-устройство цветника – 20 кв.м.

-посадка кустарников – 50 шт.

В 2016г. рамках программы «Миллион деревьев» в районе Котловка Департаментом Природопользования г.Москвы в 2016г. были проведены посадки на дворовых территориях:

Весна 2016г.

Деревья – 27 шт.

Кустарники – 1000 шт.

Посадка осень 2016 год

Деревья - 61 шт.

Кустарники – 1075 шт.

Реализация Региональной программы капитального ремонта

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 832-ПП от 29 декабря 2014 года на основании мониторинга технического состояния жилищного фонда, проведенного в январе-апреле 2014 г. специализированной организацией ООО «ВестПром» (обследование жилищного фонда производится 1 раз в 5 лет) сформирована Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы, которая предусматривает выполнение ремонтных работ капитального характера инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирных жилых домов в период 2015-2044 гг.

В рамках реализации Краткосрочного плана Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Москвы с 2015 года начаты ремонтные работы в 7 многоквартирных домах по адресам: ул. Черемушкинская Б., д. 19, корп. 5;  ул. Ремизова, д. 9; ул. Черемушкинская Б., д. 15, корп. 2; ул. Черемушкинская Б., д. 19, корп. 1; ул. Черемушкинская Б., д. 19, корп. 3; ул. Нагорная, д. 17, корп. 3; ул. Черемушкинская Б., д. 25, корп. 1, с 2016 года начаты ремонтные работы в 8 многоквартирных домах по адресам:  ул. Черемушкинская Б., д. 15, корп.1; ул. Черемушкинская Б., д. 19, корп.4; ул. Черемушкинская Б., д. 25, корп.2; ул. Черемушкинская Б., д. 25, корп.3; ул. Кржижановского, д.27; ул. Нагорная, д. 12, корп. 1; ул. Нагорная, д. 36; ул. Винокурова, д.18/15.

- Капитальный ремонт дома по адресу: ул. Черемушинская Б., д. 15, к. 2

По результатам конкурса заключен государственный контракт со специализированной организацией ООО «Павловская слобода» на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома по адресу: ул. Черемушинская Б.,    д. 15, к. 2, заказчиком на проведение работ является фонд капитального ремонта города Москвы. В соответствии с государственным контрактом, специализированной организацией выполнены работы по замене инженерных коммуникаций (магистрали ГВС, ХВС, ЦО, Канализации), электроснабжения и подвальных помещений в полном объеме, что составило 88% от общего объема работ. В настоящее время ремонтные работы по замене стояков ГВС, ХВС, ЦО, ремонту фасада,  кровли  приостановлены техническим надзором ФКР ТУ ЮЗАО до апреля 2017 года.

- Капитальный ремонт дома по адресу: ул. Черемушинская Б., д. 19, к. 5

По результатам конкурса заключен государственный контракт со специализированной организацией ООО «Павловская слобода» на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома по адресу: ул. Черемушинская Б.,    д. 19, к. 5, заказчиком на проведение работ является фонд капитального ремонта города Москвы. В соответствии с государственным контрактом, специализированной организацией выполнены работы по замене инженерных коммуникаций (магистрали ГВС, ХВС, ЦО, Канализации), электроснабжения, ремонт кровли и подвальных помещений в полном объеме, что составило 93% от общего объема работ. В настоящее время ремонтные работы по замене стояков ГВС, ХВС, ЦО, ремонту фасада приостановлены техническим надзором ФКР ТУ ЮЗАО до апреля 2017 года.

- Капитальный ремонт дома по адресу: ул. Ремизова., д. 9

По результатам конкурса заключен государственный контракт со специализированной организацией ООО «Павловская слобода» на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома по адресу: ул. Ремизова., д. 9, заказчиком на проведение работ является фонд капитального ремонта города Москвы. В соответствии с государственным контрактом, специализированной организацией выполнены работы по замене инженерных коммуникаций (магистрали ГВС, ХВС, ЦО), ремонт кровли и подвальных помещений в полном объеме, что составило 90% от общего объема работ. В настоящее время ремонтные работы по замене стояков ГВС, ХВС, ЦО, магистрали канализации, электроснабжения, ремонту фасада приостановлены техническим надзором ФКР ТУ ЮЗАО до апреля 2017 года.

- Капитальный ремонт дома по адресу: ул. Черемушинская Б., д. 19, к. 1

По результатам конкурса заключен государственный контракт со специализированной организацией ООО «Павловская слобода» на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома по адресу: ул. Черемушинская Б.,    д. 19, к. 1, заказчиком на проведение работ является фонд капитального ремонта города Москвы. В соответствии с государственным контрактом, специализированной организацией выполнены работы по замене инженерных коммуникаций (магистрали ГВС, ХВС, ЦО, Канализации), электроснабжения, кровли и подвальных помещений в полном объеме, что составило 84% от общего объема работ. В настоящее время ремонтные работы по замене стояков ГВС, ХВС, ЦО, ремонту фасада,  приостановлены техническим надзором ФКР ТУ ЮЗАО до апреля 2017 года.

- Капитальный ремонт дома по адресу: ул. Черемушинская Б., д. 19, к. 3

По результатам конкурса заключен государственный контракт со специализированной организацией ООО «Инжиниринг» на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома по адресу: ул. Черемушинская Б.,    д. 19, к. 3, заказчиком на проведение работ является фонд капитального ремонта города Москвы. В соответствии с государственным контрактом, специализированной организацией выполнены работы по замене инженерных коммуникаций (магистрали ГВС, ХВС, ЦО, Канализации), (стояки ЦО), электроснабжения, кровли и подвальных помещений в полном объеме, что составило 82% от общего объема работ. В настоящее время ремонтные работы по замене стояков ГВС, ХВС,  ремонту фасада  приостановлены техническим надзором ФКР ТУ ЮЗАО до апреля 2017 года.

- Капитальный ремонт дома по адресу: ул. Черемушинская Б., д. 25, к. 1

По результатам конкурса заключен государственный контракт со специализированной организацией ООО «Инжиниринг» на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома по адресу: ул. Черемушинская Б.,    д. 25, к. 1, заказчиком на проведение работ является фонд капитального ремонта города Москвы. В соответствии с государственным контрактом, специализированной организацией выполнены работы по замене инженерных коммуникаций (магистрали ХВС, ЦО), (стояки ХВС, ЦО), электроснабжения в полном объеме, что составило 89% от общего объема работ. В настоящее время ремонтные работы по замене канализации, ремонту фасада и подвальных помещений приостановлены техническим надзором ФКР ТУ ЮЗАО до апреля 2017 года.

- Капитальный ремонт дома по адресу: ул. Нагорная, д. 17, к. 3

По результатам конкурса заключен государственный контракт со специализированной организацией ООО «Инжиниринг» на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома по адресу: ул. Нагорная, д. 17, к. 3, заказчиком на проведение работ является фонд капитального ремонта города Москвы. В соответствии с государственным контрактом, специализированной организацией выполнены работы по замене инженерных коммуникаций (магистрали ГВС, ХВС, ЦО, Канализации), (стояки ЦО), мусоропровода, пожарного водопровода, фасада, кровли, внутреннего водостока и подвальных помещений в полном объеме, что составило 92% от общего объема работ. В настоящее время ремонтные работы по замене стояков ГВС, ХВС, ЦО,  электроснабжения  приостановлены техническим надзором ФКР ТУ ЮЗАО до апреля 2017 года.

- Капитальный ремонт дома по адресу: ул. Черемушинская Б., д. 15, к. 1

По результатам конкурса заключен государственный контракт со специализированной организацией ООО «Арида» на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома по адресу: ул. Черемушинская Б.,    д. 15, к. 1, заказчиком на проведение работ является фонд капитального ремонта города Москвы. В соответствии с государственным контрактом, специализированной организацией выполнены работы по замене инженерных коммуникаций (магистрали ГВС, ХВС, ЦО),  электроснабжения, фасада, кровли в полном объеме, что составило 72% от общего объема работ. В настоящее время ремонтные работы по замене стояков ГВС, ХВС, ЦО, Канализации, магистрали канализации и подвальных помещений  приостановлены техническим надзором ФКР ТУ ЮЗАО до апреля 2017 года.

- Капитальный ремонт дома по адресу: ул. Черемушинская Б., д. 19, к. 4

По результатам конкурса заключен государственный контракт со специализированной организацией ООО «Арида» на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома по адресу: ул. Черемушинская Б.,    д. 19, к. 4, заказчиком на проведение работ является фонд капитального ремонта города Москвы. В соответствии с государственным контрактом, специализированной организацией выполнены работы по замене инженерных коммуникаций (магистрали ГВС, ХВС, ЦО),  электроснабжения, фасада, кровли и ремонту подвальных помещений в полном объеме, что составило 72% от общего объема работ. В настоящее время ремонтные работы по замене стояков ГВС, ХВС, ЦО, Канализации, магистрали канализации  приостановлены техническим надзором ФКР ТУ ЮЗАО до апреля 2017 года.

- Капитальный ремонт дома по адресу: ул. Черемушинская Б., д. 25, к. 2

По результатам конкурса заключен государственный контракт со специализированной организацией ООО «Арида» на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома по адресу: ул. Черемушинская Б.,    д. 25, к. 2, заказчиком на проведение работ является фонд капитального ремонта города Москвы. В соответствии с государственным контрактом, специализированной организацией выполнены работы по замене инженерных коммуникаций (магистрали и стояки ХВС, ЦО, Канализации),  электроснабжения в полном объеме, что составило 91% от общего объема работ. В настоящее время ремонтные работы по ремонту фасада, кровли и подвальных помещений  приостановлены техническим надзором ФКР ТУ ЮЗАО до апреля 2017 года.

- Капитальный ремонт дома по адресу: ул. Черемушинская Б., д. 25, к. 3

По результатам конкурса заключен государственный контракт со специализированной организацией ООО «Арида» на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома по адресу: ул. Черемушинская Б.,    д. 25, к. 3, заказчиком на проведение работ является фонд капитального ремонта города Москвы. В соответствии с государственным контрактом, специализированной организацией выполнены работы по замене инженерных коммуникаций (магистрали и стояки ХВС, ЦО, Канализации),  электроснабжения в полном объеме, что составило 92% от общего объема работ. В настоящее время ремонтные работы по ремонту фасада, кровли и подвальных помещений  приостановлены техническим надзором ФКР ТУ ЮЗАО до апреля 2017 года.

- Капитальный ремонт дома по адресу: ул. Черемушинская Б., д. 25, к. 3

По результатам конкурса заключен государственный контракт со специализированной организацией ООО «Арида» на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома по адресу: ул. Черемушинская Б.,    д. 25, к. 3, заказчиком на проведение работ является фонд капитального ремонта города Москвы. В соответствии с государственным контрактом, специализированной организацией выполнены работы по замене инженерных коммуникаций (магистрали и стояки ХВС, ЦО, Канализации),  электроснабжения в полном объеме, что составило 92% от общего объема работ. В настоящее время ремонтные работы по ремонту фасада, кровли и подвальных помещений  приостановлены техническим надзором ФКР ТУ ЮЗАО до апреля 2017 года.

- Капитальный ремонт дома по адресу: ул. Кржижановского, д. 27

По результатам конкурса заключен государственный контракт со специализированной организацией ООО «Лэндстрой» на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома по адресу: ул. Кржижановского, д. 27 заказчиком на проведение работ является фонд капитального ремонта города Москвы. В соответствии с государственным контрактом, специализированной организацией выполнены работы по замене инженерных коммуникаций (магистрали ГВС, ХВС, Канализации),  пожарного водопровода, фасада, кровли и подвальных помещений в полном объеме, что составило 84% от общего объема работ. В настоящее время ремонтные работы по замене магистрали ЦО, стояков ГВС, ХВС, ЦО, Канализации, электроснабжение, мусоропровод, внутренний водосток  приостановлены техническим надзором ФКР ТУ ЮЗАО до апреля 2017 года.

- Капитальный ремонт дома по адресу: ул. Нагорная, д. 12, к.1

По результатам конкурса заключен государственный контракт со специализированной организацией ООО СК «Империал» на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома по адресу: ул. Нагорная, д. 12, к.1 заказчиком на проведение работ является фонд капитального ремонта города Москвы. В соответствии с государственным контрактом, специализированной организацией выполнены работы по замене инженерных коммуникаций (магистрали ГВС, ХВС, Канализации), электроснабжение, мусоропровода, фасада и подвальных помещений в полном объеме, что составило 95% от общего объема работ. В настоящее время ремонтные работы по замене магистрали ЦО, стояков ГВС, ХВС, ЦО, Канализации, пожарного водопровода  приостановлены техническим надзором ФКР ТУ ЮЗАО до апреля 2017 года.

- Капитальный ремонт дома по адресу: ул. Нагорная, д. 36

По результатам конкурса заключен государственный контракт со специализированной организацией ООО «Пересвет-Инвест» на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома по адресу: ул. Нагорная, д. 36 заказчиком на проведение работ является фонд капитального ремонта города Москвы. В соответствии с государственным контрактом, специализированной организацией работы по ремонту аварийных балконов выполнены не в полном объеме, что составило 80% от общего объема работ. В настоящее время ремонтные работы по ремонту балконов перенесены на 2017 год.

- Капитальный ремонт дома по адресу: ул. Винокурова, д. 18/15

По результатам конкурса заключен государственный контракт со специализированной организацией ООО «Пересвет-Инвест» на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома по адресу: ул. Винокурова,                            д. 18/15 заказчиком на проведение работ является фонд капитального ремонта города Москвы. В соответствии с государственным контрактом, специализированной организацией работы по ремонту аварийных балконов выполнены не в полном объеме, что составило 90% от общего объема работ. В настоящее время ремонтные работы по ремонту балконов перенесены на 2017 год.

В 2016 году в рамках программы «Региональный оператор» в районе Котловка выполнены работы по замене лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах в количестве 12 по следующим адресам: ул. Кржижановского, д.27 (6шт.); ул. Нагорная, д.21, корп.1 (6шт.)

В 2016 году за счет средств текущего ремонта и содержания жилищного фонда без выделения дополнительного бюджетного финансирования выполнены работы по приведению в порядок 156 подъездах  в 57 многоквартирных домах. В ходе проведения косметического ремонта были выполнены следующие виды работ:

-ремонт и покраска оконных рам;

-замена и ремонт входных дверей;

-замена ковшей мусоропроводов;

- замена почтовых ящиков;

-замена светильников;

-при необходимости выполнялись работы по ремонту крылец, стволов мусоропроводов, этажных электрощитков.

Учитывались в обязательном порядке пожелания жителей в части цветового решения.

Приемка осуществлялась комиссионно,  с участием инициативных жителей и депутатов Совета депутатов.

Подготовка к зиме объектов жилищного фонда.

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 09.11.2004  № 779-ПП «О готовности города Москвы к работе в зимний период» в районе были проведены работы по подготовке комплексного хозяйства к отопительному сезону в 2016 году.

Содержание и ремонт жилищного фонда, который не находится на самоуправлении, осуществлялся силами ГБУ «Жилищник района Котловка».

Подготовка жилых зданий к зимней эксплуатации проведена в установленный срок.

Проведены мероприятия по повышению качества теплоснабжения жилых домов. Оформлены паспорта готовности жилых зданий, подписанные Государственной жилищной инспекцией города Москвы. Результатом работы стало снижение количества аварий и отключений систем тепло и водоснабжения в жилых домах.

В полном объеме выполнены работы по подготовке к зиме учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты.

Аварийные, диспетчерские и дорожно-транспортные службы доукомплектованы персоналом, необходимым оборудованием, транспортными средствами, аварийным запасом материалов и другой техникой.

Продолжалась на всех уровнях работа «горячей телефонной линии», обеспечивается оперативное выполнение работ по заявкам и обращениям жителей. Количество жалоб на своевременное выполнение заявок резко снизилось.

Ежегодно проводятся собрания жителей, на которых руководители управляющих компаний отчитываются перед жителями о проделанной работе, об освоении денежных средств. По мере необходимости проводятся внеочередные собрания МКД, протоколы таких собраний оформляются в установленном порядке.

Управой района, всеми управляющими организациями и подведомственными организациями с собственниками помещений в многоквартирных домах ведется информационно-разъяснительная работа.

В районе Котловка расположено 240 многоквартирных домов (МКД).

- ГБУ «Жилищник района Котловка» – (226 МКД в управлении и на техническом обслуживание 4 МКД)

- ТСЖ «Наш дом 3» – (1 МКД в управлении)

- ЖСК «Нагорный» - (1 МКД в управлении, договор на техническое     обслуживание заключен с ГБУ «Жилищник района Котловка»)

- ЖСК «Текстильщик» - (1 МКД в управлении)

- ЖТ ТСПЖД «Творчество» - (1 МКД в управлении, договор на техническое     обслуживание заключен с ГБУ «Жилищник района Котловка»)

- ЖСК «Бригантина» - (1 МКД в управлении, договор на техническое     обслуживание заключен с ГБУ «Жилищник района Котловка»)

- ЖСК «Вакуумщик» - (1 МКД в управлении, договор на техническое     обслуживание заключен с ГБУ «Жилищник района Котловка»)

- ТСЖ «Б. Черемушкинская д.25 к.1-5» - (5 МКД в управлении)

-ФГУП «ФТ- Центр» - (2 МКД в управлении)

- ООО «Городские усадьбы» - (1 МКД в управлении)

Во всех 240 домах реализован способ управления и выбрана управляющая организация.

Проведение месячника по благоустройству, организация  субботников.

В 2016 году месячник по благоустройству нашего  города проводился с 1 по 30 апреля. В субботнике на территории района приняло участие более 2 000 человек и 10 единиц техники. Несмотря на проведение работ на всей территории района Котловка, штабом по проведению месячника по благоустройству, Особое внимание  привлечено к «Ударным» объектам:

- парк «Сосенки» (Нахимовский просп., вл. 10)

- пешеходная зона от Севастопольского проспекта, до дома 12 по Нагорной улице.

Кроме того, были организованы работы по приведению в порядок объектов торговли, промышленных предприятий, объектов культуры, образования, здравоохранения, горажно-стояночного хозяйства и транспортной инфраструктуры.

Праздничное оформление района, вывешивание государственных флагов.

Праздничное оформление территории района Котловка в установленные дни государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и официальных мероприятий  осуществляется в рамках утвержденной Правительством Москвы  Концепции праздничного оформления города  и Юго-Западного административного округа, соответственно.

В соответствии с Федеральным конституционным законом                                        № 1 ФКЗ - «О Государственном флаге Российской Федерации», Законом города Москвы от 11.06.2003 г.  № 38 «О флаге города Москвы» Государственные флаги Российской Федерации и флаги города Москвы в количестве более 600 штук вывешиваются на административных зданиях, жилом фонде, отдельно стоящих зданиях учреждений, предприятий и организаций района  в установленные дни официальных мероприятий, дни государственных праздников города Москвы.

Следует отметить, что в 2016 году было применено светодинамическое оформление 140 деревьев по улицам и магистралям района, что создавало праздничную новогоднюю атмосферу.

Дюралайтом, электрогирляндами были оформлены жилые дома, административные здания и торговые центры района.

Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных некапитальных объектов.

В соответствии с Положением об управе района города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010г.   № 157-ПП, специалистами управы района проводится работа по выявлению фактов самовольного строительства и реконструкции. Всего в 2016 году еженедельно проводились обследования и демонтировано 6 объектов.

В сфере развития гаражно-стояночного хозяйства, транспортной системы и организации дорожного движения:

В районе зарегистрировано около 27 тыс. машин. Обеспеченность парковочными местами представлена:

- Гаражных объектов капитальных отдельно-стоящих, подземных встроенных – пристроенных в жилых и нежилых зданиях – 2537 м/м

- на плоскостных автостоянках – 2411 м/м (+474 м/м) с учетом предприятий торговли

- на дворовых территориях – 10 992 м/м.

В 2016г. силами управы и ГБУ «Жилищник района Котловка» демонтированы  объекты ГСХ в количестве - 310 шт. и выполнены работы по обустройству парковочных карманов после сноса гаражей в количестве  396 м/м.

Строительство и реконструкция.

Важнейшим направлением развития района является реформирование городской инфраструктуры,  развитие жилищной и социальной сферы, за счет реконструкции и сноса пятиэтажек, и нового строительства.

На территории района Котловка города Москвы в 2016 году проводилось строительство следующих объектов:

- Административно-управленческое здание с подземной автостоянкой на 37 машинных мест по адресу: ул. Нагорная, дом 20, корп. 7, общей площадью 2772 кв.м., строительство которого ведется за счет средств инвестора ООО «Офсет».

На территории района Котловка по адресу: ул. Нагорная, д. 7, корп. 1 ведется реконструкция существующего жилого дома с увеличением этажности (надстройка) и площади этажа (пристройка).

По ул. Нагорная, д. 17, корп. 1, закончены строительные работы, заказчиком выступал ООО «Зеркально-стекольная мастерская».

В 2016 году велась работа по перекладке коммуникации снесенных домов,  расположенных по адресу: ул. Нагорная, д.13, корпус 2 и корпус 3.

Снесены  4 жилых дома по адресу: ул. Дм. Ульянова, дом. 49, корп. 1, д. 47, корп. 1, д. 45, корп. 1 и Севастопольский просп., д. 22. В настоящее время на месте снесенных домов ведутся работы по строительству 17-ти этажных многоквартирных жилых домов. Срок окончания работ в 4 квартале 2017 года.

Обеспечение безопасности на территории района.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности жилых домов эксплуатирующие организации совместно с представителями полиции проводят регулярные проверки чердачных и подвальных помещений, электрощитовых жилых домов на предмет несанкционированного проживания в них людей, наличия посторонних предметов.

За 2016 год на территории района чрезвычайных ситуаций не произошло.

Обстановка с обеспечением безопасности на территории района Котловка города Москвы характеризуется, как стабильная. Отмечено снижение количества пожаров. Погибших на пожарах не было.

Основными рисками возникновения чрезвычайных ситуаций являются:

-  пожары в жилом секторе, для профилактики которых,  жилые дома оборудованы системами мусороудаления - 98 строений, 207 мусорокамер оборудованы установками для тушения пожаров типа «Буран», в 39 домах, 50 подъездах установлены автоматические системы пожаротушения. 78 домов повышенной этажности оборудованы системами дымоудаления и противопожарной автоматики (ДУ и ППА), противопожарным водопроводом. Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной автоматики производит специализированная организация;

Серьезных аварий и происшествий на объектах и коммуникациях жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйства в 2016 году не было.

В целях реагирования на возможные происшествия, диспетчерским составом Единой дежурно-диспетчерской службы района организовано ежедневное взаимодействие с диспетчерской службой объекта.

Работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций строится в плановом порядке.

Системы жилищно-коммунального хозяйства, электроснабжения работают в штатном режиме.

Администрация района в своей деятельности при угрозе возникновения ЧС руководствуется ранее разработанными и согласованными с Управлением по Юго-Западному административному округу Главного управления МЧС России по городу Москве:  планом гражданской обороны района, планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, паспортом пожарной безопасности.

В соответствии с распоряжением главы управы района Котловка от 5 апреля 2013 года № КТ-02-25/2 в районе создана Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

В  2016  году проведено 7 заседаний Комиссии, на которых особое внимание уделялось вопросам соблюдения требований пожарной безопасности на объектах района, безопасности населения на водных объектах района, на предприятиях массового скопления людей, а также обеспечению пожарной безопасности на территории района.

Вопросы обеспечения безопасности также рассматриваются на оперативных совещаниях главы управы, на которых присутствуют представители 3-его Регионального отдела надзорной деятельности (РОНД)  Управления по Юго-Западному административному округу Главного управления МЧС России по городу Москве.

Кроме того, дополнительно проводятся следующие мероприятия:

- информирование жителей по вопросам обеспечения безопасности на сайте электронной газеты «Наш район - Котловка», сайт управы района, размещение информации на подъездах жилых домов и информационных стендах;

- проверки аварийно-восстановительных бригад и укомплектование их в соответствии с предъявляемыми требованиями действующего законодательства;

- укомплектование необходимыми средствами созданного в районе и постоянно пополняемого аварийного запаса материалов и оборудования;

- проведение учений и тренировок с администрацией района и объектами;

- проведение районных соревнований «Школа безопасности»;

- периодические проверки системы оповещения района;

- разработка документации на объектах района по пожарной безопасности, вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

- постоянное взаимодействие с территориальными органами МЧС, УВД, ФСБ.

В районе создана Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) района, которая является органом повседневного управления районного звена МГСЧС (Московской городской системы по предупреждению чрезвычайных ситуаций).

В состав Дежурно-диспетчерской службы района входят 4 ОДС (Объединенные диспетчерские службы). Все диспетчерские службы оборудованы телефонной связью, на рабочих местах установлены компьютеры, в которых имеется паспорт безопасности района. Дежурство осуществляется в круглосуточном режиме. Сотрудники Дежурно-диспетчерской службы прошли обучение в Управлении учебно-методического центра Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (УМЦ ГОЧС) округа. Управой района совместно с Центром управления кризисных ситуаций (ЦУКС) Управления по ЮЗАО Главного Управления МЧС России по городу Москве отработаны вопросы взаимодействия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Организация деятельности ОПОП.

В районе Котловка расположено 4 общественных пункта охраны порядка по адресам: Б. Черемушкинская ул.. д. 3, корп. 2; Нагорный бульвар д. 20; Нагорная ул., д. 17, корп. 5; Нахимовский просп., д. 23, корп. 1.

Актив ОПОП насчитывает 163 человека: из числа представителей ТСЖ, ЖСК, ЖК и других общественных объединений (6 чел.), старших по домам и подъездам (74 чел.), депутатов Совета депутатов муниципального округа  (5 чел.), представителей администрации МО Котловка (2 чел.) и представителей органов государственной власти (10 чел.).

За  2016  год  в  ОПОП рассмотрено 3085 обращений, об оказании консультативно-правовой помощи, о фактах социального неблагополучия в семьях, о предупреждении противоправных действий в отношении одиноких, престарелых граждан, о профилактике правонарушений в отношении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По поступившей информации - 1105 гражданам оказана консультативно-правовая помощь, 599 обращений направлено в соответствующие организации, 1604 информаций доведено в оперативном порядке, проведено 1840 рейдов, направлено 25 заявки на привлечение Московского городского штаба народной дружины, сообщено в службу «Социальный патруль» 17 информаций.

По итогам рассмотрения поступившей информации возбуждено 31 дело об административном правонарушении.

Члены ОПОП тесно взаимодействуют с Управлением федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), проводится работа по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в жилом секторе, рассматривают обращения граждан о нарушении правил благоустройства территории, санитарного состояния и эксплуатации жилых домов, нарушениях охраны зеленых насаждений.

В 2016 году председателями ОПОП района Котловка выявлено 179 квартир, сдаваемых в наем. Данная информация, согласно утвержденному регламенту, была направлена в ОМВД России по району Котловка для дальнейшей работы. В 2016 году в помещении ОПОП по адресу ул. Нагорная д. 17, корп.5 проведен косметический ремонт с заменой напольного покрытия.

Потребительский рынок и услуги.

На территории района Котловка функционирует 285 стационарных  предприятия  торговли и услуг, в том числе:

СТАЦИОНАРНЫЕ - 271 в т.ч.

- предприятий общественного питания – 57;

- предприятий бытового обслуживания населения – 75;

- предприятий, реализующих непродовольственные товары – 89;

- предприятий, реализующих продовольственные товары – 50;

- крупные торговые центры  - 5.

НЕСТАЦОНАРНЫЕ торговые объекты – 9.

- киоски – 9

Обеспеченность населения стационарной розничной торговой сетью на 1 тыс. жителей  составляет  2086м2, что выше  среднегородских норм обеспеченности жителей торговыми площадями.

А вот обеспеченность предприятиями питания ниже чем в среднем по городу, и составляет 45,18 посадочных места на тысячу жителей.

Также низкая обеспеченность в районе складывается по охвату жителей предприятиями бытового обслуживания и составляет 8,3 рабочих мест на тысячу жителей.

В июне 2016 г.  завершено строительство торгового центра «Родной» по адресу: Нахимовский пр-т, д.25, стр.1 (ООО «Селина»). В настоящее время в ТЦ функционируют отделение «Сбербанк» и супермаркет «Магнолия». В ближайшее время планируется открытие предприятия бытового обслуживания, общественного питания, а так же магазина промышленных товаров.

Мелкорозничная торговля

Во исполнение поручения Департамента торговли и услуг г. Москвы управой района под руководством префектуры ЮЗАО г. Москвы проведена работа по формированию перспективной схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории района.

В 2015-2016 гг. из Схемы размещения нестационарных торговых объектов было исключено и демонтировано 33 объекта. По остальным объектам ведется претензионная работа и замена киосков со специализацией «Печать» и «Мороженое» на новые образцы.

В целях усиления оперативного контроля, направленного на наведение порядка в работе мелкорозничной сети и пресечения незаконной предпринимательской деятельности на территории района Котловка распоряжением главы управы от 09.08.2006г. № КТ-02-306-РГ работает мобильная группа по пресечению функционирования незаконно установленных нестационарных объектов мелкорозничной торговли.

В весенне-летний период 2016 года функционировало 2 летних кафе при стационарных предприятиях питания.

Ярмарки выходного дня

На территории района функционирует Ярмарка выходного дня по адресу: ул. Ремизова, вл.15. Общее количество торговых мест: 24. На ярмарке выходного дня осуществляется реализация плодоовощной, мясо - молочной, рыбной продукции, а так же хлебобулочные и кондитерские изделия.

Организацией, обеспечивающей  организацию торгового обслуживания и функционирование ярмарок выходного дня, является  ГБУ «Московские ярмарки».

Несанкционированная торговля

В целях усиления оперативного контроля, направленного на наведение порядка в работе мелкорозничной сети и пресечения незаконной предпринимательской деятельности на территории района Котловка распоряжением главы управы от 09.08.2006г. № КТ-02-306-РГ работает мобильная группа по пресечению функционирования незаконно установленных нестационарных объектов мелкорозничной торговли.

Сотрудниками управы района  совместно с ОМВД РФ по району Котловка проводятся ежедневные рейды с целью выявления и пресечения фактов несанкционированной торговли, в том числе по информации жителей города, которые поступают на  горячую линию Департамента торговли и услуг.(Телефоны горячей линии размещены на сайте управы района).Отчет о проделанной работе в ежедневном режиме направляется в Управление потребительского рынка префектуры ЮЗАО.

За 2016 г. обследовано 90 предприятий,  выявлено совместно с ОМВД по р-ну Котловка 5 фактов несанкционированной торговли. По каждому случаю торговля прекращена, составлен протокол  об административном нарушении по ст. 11.13., «Торговля с рук и предоставление услуг населению в неустановленных местах» Закона города Москвы от 21/11/2007г.  № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», материал рассмотрен  на административной комиссии управы района  по всем вынесены решения о наложении административных штрафов на  сумму 12 500 рублей. Штрафы оплачены нарушителями в полном объеме.

Учитывая, что на территории района отсутствуют станции метрополитена и другие крупные транспортные развязки, особых зон несанкционированной торговли в районе  не зафиксировано.

За период 2016 года на Портал «Наш город» поступило 15 обращений, в том числе: 11 несвоевременное восстановление благоустройства после демонтажа, 2 незаконное размещение ,1 несоответствие специализации, 1 незаконное размещение НТО в парках.

Игорный бизнес

По состоянию на 01.03.2017  на территории района имеется 6 
 пунктов  приёма ставок букмекерских контор.

На временном хранении в управе района Котловка находится 0 единиц игрового оборудования. В 2016 г.  произведена утилизация игрового оборудования в количестве 157 единиц.

Благотворительность

Традиционно крупные предприятия, находящиеся на территории района, оказывают помощь жителям Котловки. Так, в 2016 году  в районе проведены социальные акции и благотворительные мероприятия среди которых: благотворительные обеды для малоимущих  граждан и ветеранов, чаепития (чайные столы) для актива района (молодежная палата, общественные советники), новогодние подарки для детей района в количестве 400 наборов, бытовые услуги для населения (парикмахерские услуги, услуги по ремонту.

Социальная сфера

В районе Котловка располагается  один образовательный комплекс ГБОУ Школа № 626, в который входит  5 - общеобразовательных школ и 8 -  дошкольных учреждений. Также в районе располагается учреждения входящие в образовательные комплексы районов Академический и Зюзино, в состав которых входят – 2 общеобразовательные школы и 5 дошкольных учреждений.

Кроме того на территории района функционируют  территориальные структурные подразделения государственных учреждений среднего профессионального образования – 3 структурных подразделения ГБПОУ Образовательный комплекс «Юго-Запад» и 1 структурное подразделение ГБПОУ «Технический пожарно-спасательный колледж им. Героя РФ В.М.Максимчука»;

1 учреждение высшего профессионального образования – Московская финансово-юридическая академия, 3 – дошкольных учреждения ведомственной подчиненности, 1 – общеобразовательное частное учреждение, 2 досуговых учреждения, 1 – специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва.

На территории района расположены 2 учреждения здравоохранения:

1.Филиал № 4 (поликлиника № 90) Городской поликлиники № 22.

2.Детская городская поликлиника № 69.

В районе функционирует 3 учреждения социальной защиты населения:

- Отдел социальной защиты населения (ОСЗН) района Котловка.

- ГБУ Территориальный центр социального облуживания «Зюзино» филиал Котловка.

- Отделение ранней профилактики ГБУ «Центр поддержки семьи и детства «Зюзино».

В районе расположены 6 учреждений культуры:

3 библиотеки №№ 182,185 и  детская библиотека № 175;

1 выставочный зал – Галерея «Нагорная»;

Хореографическое отделение  Детской школы искусств № 18, которое планируется открыть 1 сентября 2017 года;

Детская школа искусств «Юность» (закрыта для проведения капитального ремонта).

В управе функционирует районная Комиссия по оказанию адресной социальной помощи жителям за счет средств бюджета города Москвы, в состав которой входят представители учреждений социальной защиты населения, культуры,  председатели общественных организаций района, депутаты Совета депутатов муниципального округа Котловка.  Всего проведено 50 заседаний Комиссии. В рамках бюджета управы района Котловка, комиссией оказана  материальная помощь 114 заявителям, из числа ветеранов ВОВ, труда, инвалидов, пенсионеров, многодетных семей на общую сумму 1 100,0 тыс.руб.

Управой района на протяжении 2016 года жителям района, относящимся к лицам льготных категорий, оказывалась благотворительная помощь в предоставлении парикмахерских услуг, ремонта бытовой техники, ремонта оптики, всего оказано услуг 540 чел.

Сотрудники управы района и  отделение социальной защиты населения района Котловка на дому поздравили  136 долгожителей с юбилеем 90,95,100- летием.

Управой района проведен ремонт  15-ти жилых помещений ветеранов и участников Великой Отечественной войны, на общую сумму 691,5 тыс.руб. бюджетных средств, также проведен косметический ремонт двух жилых помещений лицам, из числа детей-сирот на общую сумму  254,1 тыс.руб. бюджетных средств.

В районе Котловка действуют 11 общественных организаций, объединений и советов:

- Районный Совет пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

- Районное отделение общества бывших жителей блокадного Ленинграда

- Районное отделение малолетних узников фашизма

- Местная районная организация «Котловка» Всероссийского общества инвалидов

- Районное общество жертв политических репрессий «Мемориал»

- Районная организация «Союз Чернобыль»

- Районный совет многодетных семей

- Районный совет родителей, воспитывающих детей инвалидов

- Районное отделение общества слабослышащих

- Районное отделение общества слабовидящих

- Хуторское казачье общество «Котловка»

В течении года в рамках взаимодействия с общественными организациями района для членов обществ управа района организовывала и проводила благотворительные обеды, посвященные памятным и праздничным датам, вручала благотворительные  продуктовые и сладкие наборы.

Хочется отметить тесное взаимодействие управы района с Аппаратом и депутатами Совета депутатов муниципального округа Котловка по проведению мероприятий, направленных на патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, на противодействие идеологии терроризма, предупреждение и распространение экстремистских идей среди молодёжи.

Традиционно при поддержке управы района была проведена межрайонная спортивная патриотическая игра «Зарница» среди учащихся образовательных учреждений Юго-Западного административного округа.

Был проведен районный фестиваль патриотической песни «Слава Отчизне!», посвященный 71-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняло участие более 150 – детей, подростков, молодежи и жителей района. К Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню  начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой проведены торжественные церемонии у памятных мест района: памятнику героизму и доблести моряков-черноморцев; памятному камню павшим  в боях за Родину работникам завода «Эмитрон» 1941-1945 годов;  памятнику воинам–автомобилистам с участием ветеранов Великой Отечественной войны, молодежи и жителей района.

Для жителей района проведены социально-значимые и праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дню Победы, Дню города, Дню народного единства, Новому году. Праздники проходили во дворах, в парке «Сосенки», в учреждениях  культуры г.Москвы. На эти цели израсходовано 1 319,0 тыс.руб. бюджетных средств и в соответствии с планом мероприятий.

В соответствии с основными положениями Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, управой района Котловка реализуется Государственная программа города Москвы «Спорт Москвы» на 2012-2018 года, проводится работа по организации содержательного досуга и оздоровительного отдыха детей и подростков; физкультурно – оздоровительная и спортивная работа с семьями и родителями;  с детьми и подростками с ограниченными возможностями по здоровью; организация и проведение спортивных соревнований и праздников на территории района; подготовка команд для участия в окружных и городских соревнованиях в рамках Спартакиад «Московский двор – спортивный двор», «Спортивное долголетие», «Спорт для всех», «Всей семьёй за здоровьем», «Комплексные эстафеты», «Весёлые старты».

В сфере развития физической культуры и спорта в 2016 году управой района были заключены контракты на проведение спортивно-массовых мероприятий физкультурной направленности на сумму 1 050,0 тыс.руб.

Для осуществления физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства  в Государственных бюджетных учреждениях СДЦ «Юго-Запад» и МЦ «Котловка» работало  66 (групп) , количество занимающихся в секциях составило 769 человека, из них несовершеннолетних  – 486 человека. Проведено 138 спортивно-массовых мероприятия, численность участников  мероприятий –5530 человек.

В ГБУ СДЦ «Юго-Запад» и МЦ «Котловка»для организации социально-воспитательной и досуговой деятельности для детей и жителей района работают более 40 кружков, творческих студий таких как: изо студии, студия академического вокала, студия раннего музыкального развития, студия игры на гитаре, хореография, студия «Играем вместе», для дошкольников и ставшая любимой для всех возрастов, студия «Сделай своими руками», также в районе работают семейные и детские психологи Института интегративной семейной терапии, которые оказывают помощь жителям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Все инициативы и пожелания жителей,  поступившие в результате опроса населения района  на городском портале «Активный гражданин»,  в обязательном порядке учитывались и исполнялись управой района и подведомственными управе района организациями. Так в досуговых учреждениях СДЦ «Юго-Запад» и МЦ «Котловка», по итогам  голосования на портале «Активный гражданин», открыты «Студия оригами» и «Вяжем сами» для жителей всех возрастных категорий. С учетом мнений жителей города были выбраны этапы проведения районных командных соревнований «Школа безопасности» среди учащихся образовательных учреждений.

По состоянию на 31.12.2016 года в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Котловка на учете состояли 30 несовершеннолетних, 14 родителей и 13 семей, находящихся в социально опасном положении. За 12 месяцев 2016 года проведено 24 заседания комиссии. Рассмотрено 109 вопросов.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав района Котловка совместно с учреждениями системы профилактики, проводились мероприятия и рейды, направленные на противодействие идеологии терроризма и экстремизма, на профилактику алкоголизма и наркомании в подростковой среде, на выявление несовершеннолетних в ночное время без сопровождения взрослых, по предупреждению самовольных уходов детей из семьи, предупреждения формирования антиобщественной ориентации личности подростка, недопущение создания группировок асоциальной направленности, их разобщение – всего проведено 16 мероприятий.

Фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий в сфере оборота наркотиков и не формальных молодежных объединений экстремистской направленности на территории района не выявлено.

Совместно с сотрудниками отдела 3 РОНД ГУ МЧС ЮЗАО по городу Москве при участи ОМВД России по району Котловка, ОСЗН района Котловка были осуществлены выходы в семьи находящиеся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации с целью исключения случаев бытовых правонарушений, способствующих обострению обстановки с пожарами в жилом секторе.

В учреждениях образования района проводится работа согласно «Дорожной карты», разработанной Департаментом здравоохранения, по вопросам предстоящих мероприятий по раннему выявлению незаконного употребления НС и ПВ обучающимися. Согласно плану работ учреждения образования регулярно проводятся классные часы, лекции, мероприятия по   профилактики алкоголизма, табака курения, наркомании и токсикомании: «Вредные привычки», «Наркомания – знак беды», «Правила здорового образа жизни».

КДН и ЗП района Котловка совместно со службой по ЮЗАО УФСКН по г. Москве в рамках профилактической работы в сфере незаконного оборота наркотических средств организовано посещение группой учащихся ГБПОУ ОК «Юго-Запад» Московской молодежной антинаркотической площадки по адресу: ул. Наташи Порываевой, д.38 А.

2 июня социальным педагогом и психологом ГБУ ЦДС «Орион» была проведена акция ко Дню борьбы с табака курением на территории Образовательного комплекса «Юго-Запад», где приняли участия несовершеннолетние, состоящие на учете в комиссии. В акцию вошли мероприятия:

- Беседа о вреде курения

- Викторина о вреде курения

- Тренинг «Как сказать НЕТ»

- Мероприятие «Обменяй сигарету на конфету»

- Раздача информационных листовок «А знаете ли вы?»

Специалистами Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Котловка г. Москвы совместно со специалистами ОРПСН ГБУ «Центр поддержки семьи и детства «Зюзино» ЮЗАО осуществляют контроль над занятостью несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП района, во внеурочное время. Для занятости досуга подростки направляются в спортивные секции и кружки ГБУ МЦ «Котловка» и ГБУ СДЦ «Юго-Запад».

Проведена работа по организации летнего отдыха подростков, состоящих на учете и детей, проживающих в неблагополучных семьях. Все семьи, состоящие на учете и имеющие детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет, были проинформированы о порядке подачи заявлений на путевки в ДОЛ и семейный отдых, оплаченный за счет средств бюджета города Москвы, через портал государственных услуг города Москвы.

Комплексная работа с  несовершеннолетними и их семьями проделанная учреждениями системы профилактики правонарушений,  в конечном итоге способствовала снижению уровня подростковой преступности и отсутствию на территории района Котловка в 2016 году повторных  правонарушений, среди несовершеннолетних.

В целях совершенствования работы по подготовке граждан к военной службе и проведению призыва на военную службу в 2016 году, в районе Котловка создана рабочая группа для координации вопросов подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотическому воспитанию в городе Москве.

В соответствии с  соглашением между управой района и Отделом военного комиссариата г.Москвы по Академическому району, проведены  совместные мероприятия, направленные на обеспечение отбора граждан на военную службу.

В результате проведенной работы успешно выполнено обязательное задание на весенний и осенний призыв граждан  в полном объеме - 100%.

Высокий уровень работы призывной комиссии района Котловка неоднократно отмечался военным комиссаром г.Москвы.

Молодежная палата.

В рамках программы «Московский молодежный парламентаризм»  по инициативе Департамента территориальных органов города Москвы в каждом районе города созданы Молодежные общественные  палаты.  Объединение молодежных лидеров в возрасте от 18 до 35 лет - основная цель создания Молодежной общественной палаты (МОП).

Деятельность МОП направлена на управление молодежной политикой, укрепление кадрового потенциала и усиление механизма реализации молодежных программ, повышения эффективности информационного обеспечения молодых граждан, противодействия асоциальным проявлениям в молодежной среде, широкое привлечение молодежи к социально значимой деятельности.

В 2016 году  МОП провела 16 культурно-досуговых, спортивных и познавательных мероприятий для молодежи и жителей  района Котловка.

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 24.12.2013 г.   № 894-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Москвы от 12.10.2010 г. № 938-ПП» отдел по взаимодействию с населением усилил работу по  развитию института общественных советников главы управы, в который вошли жители и работающие граждане на территории района. Советники главы управы участвуют в городских, окружных и районных коммуникациях и мероприятиях.

Ежемесячно в комфортной обстановке проходят встречи главы управы с советниками. Каждая встреча посвящена различным сферам деятельности района: жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству территории, транспорта, торговли, социальной защиты, безопасности жизнедеятельности. Для более оперативного решения и разъяснения наболевших вопросов жителей района на встречи приглашаются  представители МФЦ, социальной защиты населения, правоохранительных органов, МЧС.  На каждой встрече глава управы поздравляет советником с Днем рождения и вручает памятные подарки.

В течении года  для советников еженедельно проводились специальные учебные тренинги, направленные на умение общения советников с жильцами и решения возможных конфликтов.

Тесное взаимодействие управы районы с общественными советниками главы управы помогает объективно и оперативно доносить информацию до жителей района о проводимых мероприятиях и получения достоверной обратной связи.

Действуя в пределах полномочий, как орган исполнительной власти, управа района Котловка решала возложенные на нее задачи со всеми службами, учреждениями и организациями таким образом, чтобы максимально взаимодействовать  и сотрудничать с жителями района. Решить проблемы населения района, подойти  с позиций принципиальности и требовательности, одинаково спрашивая исполнения поручений по обращениям граждан, как с сотрудников аппарата управы, так и с работников  жилищно-коммунальных служб, подрядных и эксплуатирующих организаций. Координировать работу, тем более управлять районом без обратной связи с населением нельзя.

В целях своевременного, оперативного и качественного информирования жителей  о деятельности органов исполнительной власти по выполнению заданий Правительства Москвы в рамках комплексной Программы развития района Котловка  управой района в 2016 году было проведено  12  районных  встреч  руководителей  управы района, ГБУ «Жилищник района Котловка», ГКУ «ИС района»   с жителями района, старшими по домам и подъездам, председателями советов МКД, общественными советниками главы управы, на которых присутствовало 786 человек.  В ходе встреч с жителями было задано 282 вопросов, из которых 78 взято на особый контроль.

На сайт района поступило 432 обращения, по сравнению с 2015 годом – это на 13% меньше (497).

Всего в период 2016 года в управу района Котловка города Москвы  поступило 2523 обращений жителей, что на 24,5 %  больше, чем за 2015 год, в том числе:

232 – письменные обращения граждан;

1843 – из префектуры ЮЗАО, увеличение в 3 раза (594);

282– при встречах с населением;

138 обращений, поступивших на приёмах у руководителей управы;

8 -  обращений из справочно-информационной службы Мэрии Москвы;

8 – обращений из аппарата Мэра и Правительства Москвы.

Анализ тематики показывает,  что через систему ЭДО в 2016 году  наибольшее количество обращений поступило по теме «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1409 обращений (на 29%) от общего количества. Большую часть жителей района по данной тематике волновали вопросы капитального ремонта и эксплуатации жилого фонда.

По тематике «благоустройство территорий» за истекший год поступило 584 обращения на 27% меньше, чем за 2015 год по данной тематике.

Автором многократных обращений является  Харитонова Н.И. (Севастопольский проспект, дом 12, корп.4, кв. 47)  - 98 обращений, по вопросу перерасчета за жилищно-коммунальные услуги.

На все обращения заявителям давались  мотивированные, исчерпывающие разъяснения по существу поставленных вопросов.

Вместе с тем прослеживается уменьшение в 4 раза количества коллективных обращений граждан  (2016  год – 12 обращений, 2015 год – 47 обращений).

Проводя анализ повторных обращений  граждан  установлено, что в основном повторные обращения  были связаны  с самовольным строительством и сносом кафе «Севгелим» (ул. Большая Черёмушкинская, дом 5, корп.1, кв. 77).

В 2016 году управой района рассмотрено 2517 обращений жителей,  из них:

- по 796 обращениям приняты  решения в установленный срок;

- по 209 обращениям приняты решения в продленный срок;

-по 1512 обращениям  даны разъяснения.

Как правило, по обращениям граждан управой района  оперативно принимались меры для устранения  отмеченных недостатков. В то же время, за 2016 год на дополнительный контроль в управе района было поставлено 6 обращений. Наибольшее количество обращений, поставленных на дополнительный контроль, связано с  эксплуатацией жилого фонда, а также работами по благоустройству дворовых территорий района.

Для предотвращений увеличения количества обращений граждан проводится большая работа по информированию жителей. В средствах массовой информации, на сайте управы района, сайте электронной газеты «Наш район Котловка», на встречах главы управы с населением района обсуждаются вопросы  о запланированных и проводимых работах на территории района.

В 2016 году было проведено 57 приемов главы управы и заместителей главы, на которых было принято 138 человек.

Работа с обращениями находится на личном контроле главы управы и рассматривается на еженедельных оперативных совещаниях.

С января по декабрь 2016 года состоялось 10 заседаний Координационного Совета управы района Котловка и органов местного самоуправления. Рассмотрение вопросов способствовало усилению взаимодействия в решении вопросов, направленных на повышение эффективности деятельности служб района.

В рамках взаимодействия с жителями поступил ряд вопросов, волнующих и относящихся к перспективе развития района.

Это вопрос о строительстве центра социального обслуживания населения района. В настоящее время строительство данного центра включено в городской градостроительный план развития района на 2018 год.

Следующий вопрос – благоустройство поймы реки Котловка.

За счет средств стимулирования района в 2017 году планируется проведение благоустроительных работ с устройством парка отдыха, пешеходных зон, детских игровых и спортивных комплексов.

В настоящее время жителей района Котловка волнует вопрос реновации 5 –ти этажного жилого фонда.

Спрашивают:

Когда начнутся работы по сносу домов?

Какие дома подлежат сносу?

Где будут предлагать квартиры? В этом же районе или в других?

Как будет учитываться метраж при переселении?

Данная программа в настоящее время находится в стадии разработки и согласования в соответствующих инстанциях. Перечень домов, подлежащих сносу только формируется городом. Предполагается, что квартиры будут предоставлять в районе или в близлежащих районах. Предоставление жилья будут рассматриваться в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

В заключение надо отметить, что деятельность управы района по выполнению комплексной Программы развития  не остается незамеченной. Многие жители с благодарностью воспринимают эту трудоемкую работу, ведут диалог с управой района, сотрудничают.

Несмотря на непростое сегодняшнее время, работы по комплексному развитию территории района будут продолжены в том же направлении с учетом мнения москвичей по созданию максимально благоприятных и безопасных условий для проживания, труда и отдыха жителей района, округа и  нашего города.

Благодарим депутатов Совета депутатов муниципального округа Котловка и аппарат в целом за совместную и плодотворную работу  на благо развития и процветания нашего района.

Глава управы района Котловка

города Москвы  								В.Ю. Промыслов