# Отчет

о деятельности ГБУ «Жилищник района Котловка» города Москвы в 2019г. для заслушивания на заседании Совета депутатов муниципального округа Котловка

1.ОБЩИЙ РАЗДЕЛ:

ГБУ «Жилищник района Котловка» г. Москвы является государственным бюджетным учреждением, учредителем является г. Москва. Функции и полномочия учредителя осуществляет Префектура Юго-Западного административного округа г. Москвы.

ГБУ «Жилищник района Котловка» г. Москвы осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, а также Уставом.

Свою деятельность ГБУ «Жилищник района Котловка» осуществляет согласно Постановлению Правительства Москвы от 14 марта 2013 г. № 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы».

Основной целью является осуществление мероприятий по реализации на территории района Котловка города Москвы задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, а также благоустройства территорий и содержания объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Общие сведения

В районе Котловка 235 дворовых территорий. Общая площадь уборки территорий составляет -1 594 150,8 м2.

Общая площадь дворовых территорий – 1 273 989,0 м2 из них

- Ручная  уборка -1 162 582,2 кв.м.,

- Механизированная уборка -111 406,8 кв.м.

А также на обслуживание ГБУ «Жилищник района Котловка» площадью 320 161,8 кв.м находятся 4 объекта озеленения 2 категории, долина рек «Котловка» и «Коршуниха».

На балансе ГБУ «Жилищник района Котловка» находится 138 детских площадок, 21 спортивная площадка, 82 контейнерная и 27 площадок для раздельного сбора мусора.

В эксплуатации ГБУ «Жилищник района Котловка» находятся 232 многоквартирных дома. В этих домах 21042 квартир, 702 подъездов, 340 лифта.

Для более удобной и эффективной работы, район разделен на 4 участка, в каждом из которых имеется объединенная диспетчерская служба, также на территории имеется бытовой городок и база для размещения транспортных средств.

В зависимости от времени года штатная численность в управляющей организации различается. В летний период она составляет 602 человек, из которых административно-управленческий персонал составляет 83 человек, дворники – 134 человек, рабочие текущего ремонта (слесари, плотники, кровельщики, электрики) 184 человек, уборщики общедомового имущества и мусоропроводов 151 человек, диспетчеров 20 человек, водителей и механизаторов 30 человек. В зимний период штатная численность составляет 720 сотрудника. Для подбора персонала ГБУ «Жилищник района Котловка» сотрудничает с Центром занятости населения ЮЗАО, с ГКУ «Центр занятости молодежи города Москвы», с ГБУ «Многофункциональный миграционный центр» города Москвы. В организации трудятся как граждане России, так и иностранные граждане, в том числе государств таможенного союза.

2.ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ:

Санитарное состояние и благоустройство наших дворовых территорий в значительной мере определяют внешний облик нашего района. В целом эта работа осуществляется нами по 2-м направлениям:

- поддержание санитарного состояния в зависимости от времени года;

- проведение благоустроительных работ, как правило, в весенне-летний период.

В весенне-летний период в 2019г. в рамках приведения территории в порядок, были выполнены работы по прогребанию газонов (168 га), сбору вытаявшего мусора, удалению сухостойных деревьев (30шт), обновлению дорожной разметки и стоянок пожарной спецтехники (1050 пог.м), окраске контейнерных площадок (40), санитарной обрезке деревьев (250), ремонту и окраске малых архитектурных форм в количестве 132 ед., ремонту детских площадок  (30шт.), ремонту спортивных площадок (15), и окраске урн в количестве 1124 шт.

Также в 2019г. на подведомственной территории ГБУ «Жилищник района Котловка» был выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия своими силами общей площадью 3015 кв. м, на что было израсходовано 64,3 тонны литой и 437 тонн горячей асфальтобетонной смеси.

В рамках содержания объектов озеленения по программе «Миллион деревьев» Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы на территории района Котловка проведены работы по посадке 19 деревьев на 8 дворовых территориях, на 39 дворовых территориях высажено 8570 кустарников, и 94 453 тыс. однолетних цветов на 134 дворовых территориях.

3.СОДЕРЖАНИЕ МКД

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме определены нормативно-правовыми актами и в частности Жилищным кодексом установлены требования по управлению многоквартирными домами. В зависимости от времени года существует свой перечень работ по содержанию и текущему ремонту МКД главной целью, которой является безопасное и комфортное проживание жителей района.

В зимний период осуществляется очистка кровли и козырьков подъездов от снега и наледи. В управлении ГБУ Жилищник района Котловка, находится 125 жилых дома со скатными кровлями, из них:

71 дом с рулонной кровлей и металлическими свесами;

54 дома со стальной кровлей

Для проведения работ по очистке кровель многоквартирных домов и подъездных козырьков сформированы, 42 бригады -168 человек. Рабочие прошли ежегодное медицинское обследование, были допущены к работам на высоте, также прошли обязательное обучение безопасным методам работы на высоте.

В рамках мероприятий на весенне-летний период силами управляющей организации ГБУ «Жилищник района Котловка» в 2019 году выполнены работы по:

- Ремонту, промывке цоколей и фасадов зданий в 232 МКД

- Ремонт входных групп-30 МКД

- Ремонт освещения подъездов -222 МКД.

- Приведение в порядок подвальных и чердачных помещения – 232

- Ремонт элементов системы наружного водоотвода –  15 МКД

- Ремонт отмосток у 20 домов

В 2019году силами управляющей компании были выполнены работы по приведению в порядок 89 подъездов в 27 многоквартирных домах. Формирование программ ремонта подъездов исходило из нормативного срока (1раз в 5 лет) фактического состояния подъездов и утверждалось жилищной инспекцией. В текущем, 2020 г. у нас в планах провести такие работы в 83 подъезда. При приведении в порядок подъездов многоквартирных домов выполняются следующие виды работ:

- Приведение в порядок входных групп подъездов

- Окраска стен, потолков, в местах общего пользования

- Ремонт напольного покрытия в местах деформации, отслаивания и отсутствия напольной плитки

- Ремонт и окраска ограждений лестничных клеток, дверей выходов на кровлю,

- Ремонт и окраска почтовых ящиков

В рамках текущего содержания кровельного покрытия в 2019 году силами управляющей организации ГБУ «Жилищник района Котловка» проведены работы по ремонту кровельного покрытия в 70 домах общей площадью 3570 кв.м..

Также восстановлена герметичность межпанельных швов общей протяженностью в 1994,0 пог.м (62 квартиры и мест общего пользования) Кроме того восстановлена гидроизоляция балконов в 150 квартирах.

В рамках подготовки к отопительному сезону в 2019 году силами управляющей организацией ГБУ «Жилищник района Котловка» выполнены работы по замене трубопроводов более 200 пог.м, Замена запорной арматуры - 65 шт., Утеплено трубопровода - 6276 пог. м, Замена манометров - 720 шт., Очистка фильтров (грубой очистки) -43 шт. проведена опрессовка системы центрального отопления во всех домах находящиеся в управлении ГБУ. Хотелось бы подчеркнуть, что в виду важности подготовка систем ГВС, ХВС, и ЦО в жилых домах проверена и принята комиссией с участием представителей ПАО МОЭК.

4.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

В 2019 году на благоустройство района выделено финансирование в размере 376 810, 33 тыс. руб. (План)

В рамках программы Социально-Экономического Развития района (СЭРР) благоустроена 1 дворовая территория на общую сумму – 5 460,80  руб. по адресу:

- Ул. Кржижановского, д. 27

Выполнены работы по ремонту и устройству АБП и ДТС на площади 350 кв.м.  Выполнены работы по устройству плиточного покрытия- 30,5  м.кв. На детской площадке выполнены работы по устройству резинового покрытия 63,3 кв.м, и устройству покрытия из искусственной травы-182 кв.м.

Также были выполнены работы по замене малых архитектурных форм  и садово-парковой мебели ( Игровой комплекс-1 шт. качалка на пружине-1, карусель-1, карусель-1, спортивные тренажеры – 2 шт.) Установлено 6 опор наружного освещения. Выполнены работы по восстановлению газонного покрытия с завозом грунта и подсевом газонных трав.

Программа благоустройства района за счет средств, стимулирования управ в 2019 году выполнена двумя траншами.

Финансирование составило в общей сумме 67 432,80 тыс. руб. (первый на сумму 54 131,70 тыс. руб. и второй – 13 301,10 тыс. руб.)

Благоустройство дворовых территорий по первому траншу было проведено по 9 адресам из них по трем адресам выполнены работы с учетом мнения жителей по программе «Активный гражданин». ( Нахимовский пр-кт, д. 22

Нахимовский пр-кт, д.23 к 3, ул.Нагорная, д. 15 корп. 7)

1.ул.Нагорная, д. 2 корп. 1 2.ул.Нагорная, д. 15 корп. 7 3.ул.Нагорная, д. 44 корп.1 4.ул.Нагорная, д. 44 корп. 2 5. Нахимовский пр-кт, д. 22 6. Нахимовский пр-кт, д.23 к 3 7. ул.Дм.Ульянова, д. 43 корп. 3 8. Нагорный б-р, д. 3 - 9. Ул.Ремизова, д.2

Выполнены работы по ремонту   АБП (ДТС) – 899,5 кв.м.   Устройство плиточного покрытия на площади - 346 кв.м.

Большое внимание было уделено благоустройству детских площадок.

Данные площадки оборудованы новыми игровыми комплексами -  установлено – 8 игровых городков, 1 – спортивный workout, 32 – игровых МАФ (качели, карусели, песочницы)

Установлено ограждение на детских площадках – 439 п.м.

Выполнено новое покрытие детских площадок общей площадью в 3055 кв.м (Резиновое покрытие – 597 кв.м; искусственная трава – 2458 кв.м;  Установлены опоры уличного освещения -45 штук.  Выполнены работы по реконструкции арт.объектов  по 2 адресам.

Отремонтировано 3 уличных лестниц.

Также проведены работы по восстановлению газонов с завозом 750 куб.м. грунта, подсевом газонных трав в количестве 350 кг.

Установлено 69 садовых диванов и 53 урны.

Благоустройство по второму траншу было проведено по следующим адресам:

Севастопольский пр-кт, д.51 к 1

Ул.Нагорная, д.38 к 2

Ул.Нагорная, д.24 к 7

Ул.Нагорная, д. 24 к 2,4

Ул.Нагорная, д.27 к. 1

Были выполнены следующие виды работ:

Ремонт АБП- 1540  кв.м

Устройство тротуара- 100 кв.м

Устройство резинового покрытия-300 кв.м

Устройство покрытия из искусственной травы-410 кв.м

Устройство плиточного покрытия – 370 кв.м.

Устройство покрытий из отсева- 29 кв.м

Установка игровых МАФ-6 шт

Установка топиарных фигур -6 шт.

Установка урн-10 шт.

Установка садовых диванов- 13 шт.

Посадка кустарников-1000 шт.

На улицах Ремизова д.12-11 к 1 и Нагорная д.39 к 1 и 42 к 1, в районе расположения пешеходных переходов проведены работы по установке ИДН.

- В рамках реализации программы по благоустройству дворовых территорий за счет финансирования на ремонт (АБП) проведены работы по 33 адресам (43 537 м2) на общую сумму 48 000,00 тыс. руб

| 1 | Ул.Кржижановского, дом 27 |
| --- | --- |
| 2 | Ул.Нагорная, дом 15 корп.7 |
| 3 | Ул.Нагорная, дом 44, корп. 1 |
| 4 | Ул.Нагорная, дом 44 корп. 2 |
| 5 | Ул.Нагорная, дом 39 корп. 4 |
| 6 | Ул. Дмитрия Ульянова, дом 43 корп. 3 |
| 7 | Нахимовский пр-кт, дом 22 |
| 8 | Нагорный б-р, дом 3 |
| 9 | Нахимовский проспект, дом.16 |
| 10 | Нахимовский проспект, дом 14 |
| 11 | Нахимовский проспект, дом 18 |
| 12 | Нагорный бульвар, дом 5 корпус 2 |
| 13 | Ул. Нагорная дом 14 корпус 14 |
| 14 | Ул. Нагорная дом 14 корпус 2 |
| 15 | Ул. Нагорная дом 16 корпус 2 |
| 16 | Ул. Нагорная дом 16 корпус 3 |
| 17 | Ул. Нагорная дом 18 корпус 3 |
| 18 | Ул.Нагорная дом 20 корпус 2 |
| 19 | Ул.Нагорная дом 20 корпус 3 |
| 20 | Ул.Нагорная дом 20 корпус 4 |
| 21 | Ул.Нагорная дом 20 корпус 8 |
| 22 | ул. Нагорная дом 22 корпус 2 |
| 23 | ул. Нагорная дом 22 корпус 5 |
| 24 | ул. Нагорная дом 24 корпус 8 |
| 25 | ул. Нагорная дом 24 корпус 7 |
| 26 | ул. Нагорная дом 22 корпус 3 |
| 27 | ул. Нагорная дом 12 корпус 1 |
| 28 | ул. Нагорная дом 12 корпус 3 |
| 29 | Нагорный бульвар дом 9 |
| 30 | Нагорный бульвар дом 11 |
| 31 | Нагорный бульвар дом 13 |
| 32 | Нагорный бульвар дом 15 |
| 33 | Нагорный бульвар дом 17 |

В рамках реализации программы благоустройства г. Москвы по программе «Мой район» благоустраивались дворовые территории 2-х кварталов 69,104 и знакового объекта «Сквер на Нагорном бульваре» общее финансирование составило 196 900,00 тыс руб.

Работы   69 квартала проводились по 25 адресам:

- ул.Ремизова, дом 1

- ул.Ремизова, дом 5

- ул.Ремизова, дом 3 к.2

- ул.Нагорная, дом 12 к 1

- ул.Нагорная, дом 12 к 3

- ул.Нагорная, дом 14 к 1

- ул.Нагорная, дом 14 к 2

- ул.Нагорная, дом 16 к 2

- ул.Нагорная, дом 16 к 3

- ул.Нагорная, дом 18 к 3

- ул.Нагорная, дом 20 к 2

- ул.Нагорная, дом 20 к 3

- ул.Нагорная, дом 20 к 4

- ул.Нагорная, дом 20 к 5

- ул.Нагорная, дом 20 к 8

- ул.Нагорная, дом 22 к 2

- ул.Нагорная, дом 22 к 3

- ул.Нагорная, дом 22 к 4

- ул.Нагорная, дом 24 к 5

- ул.Нагорная, дом 24 к 6

- ул.Нагорная дом 24 к 7

- ул. Нагорная дом 24 к 8

- ул.Нагорная, дом 24 к 10

- Севастопольский пр-кт, дом 17 к 1

- Севастопольский пр-кт, дом 17 к 2

В рамках данной программы проведены следующие виды работ:

- Ремонт и устройство АБП (ДТС) – 2000 кв.м

- Устройство плиточного покрытия – 610 кв.м.

- Устройство покрытия из отсева – 35 кв.м.

- Устройство резинового покрытия – 1172 кв. м.

- Устройство покрытий из искусственной травы- 1500 кв.м.

- Установка МАФ (качели, карусели и др. игровое оборудование) – 37 шт.

- Установка игровых городков- 7 шт.

- Установка спортивного оборудования «Пунто-Фит! -1 шт.

- Устройство площадки «Скейт-парк»  по адресу ул.Нагорная, дом 24 к 5  – 1 шт.

- Установка ограждений на детских площадках- 220 п.м.

- Установка  топиарной фигуры  – 1 шт.

- Установка урн-63 шт.

- Установка скамеек- 89 шт.

- Устройство цветников – 18 кв.м.

- Закупка грунта- 1050 м3

- Закупка семян травы- 525 кг.

- Установка опор освещения- 87 шт.

В рамках данной программы на дворовых территориях 104 квартала проведено благоустройство на 23 дворовых территориях. Выполнялись   следующие виды работ:

Устройство АБП (ДТС) – 5940 кв.м.

Устройство плиточного покрытия- 2389 кв.м

Устройство покрытий из песка – 488 кв.м.

Проводились работы по устройству основания из искусственной травы на детских и спортивных площадках на площади 837 кв.м.

На 6 детских площадках были выполнены работы по устройству основания из резиновой крошки площадью 1300 кв.м.

Оборудовано около 11 мест зон для отдыха, с садово-парковой мебелью, шахматными и теннисными столами.

Выполнены работы по устройству площадки «Скейт-парк» и площадки для «Урбант-футбол» по адресу ул. Ремизова, д. 14.

Выполнены работы по установки 8 игровых городков, заменены детские игровые мафы в количестве 64 шт. Установлены новые урны и скамейки (84шт,137шт.).

Установлено 43 опора освещения.

Знаковым объектом 2019 года являлся Сквер на Нагорном бульваре.

В рамках благоустроительных работ на территории сквера выполнены работы по ремонту и устройству АБП  (ДТС)- 1273 кв.м

Устройство плиточного покрытия – 977 кв.м.

Установлено 2773 пог.м.  садового бортового камня.

Выполнено устройство 2 детских площадок с каучуковым покрытием площадью 445 м.кв.

Установлено 2 комплекса (Стройка-3куба, Паутина большая), качели пятиугольные-1 шт, качели Лодочка-1 шт.

Высажено 7 деревьев, 2 678 штук кустарников и обустроено около 300 кв.м цветников.

4 входные группы парка оборудованы арками, установлено трое качелей «Пегас»

Также на территории сквера оборудованы места для отдыха с Перголами, удобными креслами, садовыми диванами.

На территории сквера установлено 37 шт. опор освещения.

На программу благоустройства «Объектов образования» 2019 года, ГБУ «Жилищник района Котловка» выделены средства в размере 38 000,00 тыс.руб.  В рамках выделенного финансирования   выполнены работы в 3 учреждениях по адресам:

1.Ул.Винокурова дом 19А;

2.Севастопольский пр-кт 43А.

3. ул.Нагорная дом 33 корп.3

в рамках программы выполнены следующие виды работ:

Ремонт АБП- 2780 кв.м;

Замена борт камня- 860 п.м.

Ремонт/замена ограждений- 100 п.м

Устройство покрытий искусственная трава- 3900 кв.м.

Устройство резинового покрытия- 1889 кв.м

Ремонт резинового покрытия – 260 п.м.

Замена МАФ- 60 шт.

Установка веранд – 6 шт.

Устройство/ремонт беговой дорожки- 2580 кв.м.

Устройство сектора для прыжков в длину- 2 шт

Установка опор освещения – 26 шт.

Установка КП- 2 шт.

Закупка семян и грунта

Устройство трибун – 4 шт.

В рамках благоустройства 2019 году выполнялись работы по устройству «Маршрута здоровья», протяженность которого около 6 километров, расположенного от ул.Б.Черемушкинская, д. 11 к 3 до Севастопольского проспекта, д. 49.

На данной ДТС в рамках выделенного финансирования 21 016,73 тыс.руб проводились следующие виды работ:

Устройство ДТС из отсева-1512,2 кв.м

Устройство ДТС (АБП)- 580 кв.м.

Устройство бортового камня- 850 п.м.

Устройство плиточного покрытия- 454 кв.м.

Устройство резинового покрытия на детских и спортивных площадках- 940 кв.м.

Установка на детских игровых МАФ (качели, карусели, песочницы и др.)- 16  шт.

Установка спортивных уличных тренажеров для улучшения физической подготовки населения в количестве - 9 штук.

Установлены Перголы и сидения для отдыха.

Также на данном маршруте установлены указатели направления движения в количестве 71 шт.

5. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы на 2019 г. между ГБУ «Жилищник района Котловка» и ФКР г. Москвы заключены 3 договора на общую сумму 49 465 428, 90 тыс. рублей. Работы выполнены в соответствии с графиком производства работ. Фактическая сумма выполнения контракта составила   35 988 628,8 рублей. В 2019 году выполнены следующие виды работ:

По адресу: ул. Нагорная, дом 27, корпус 3 проведены работы по ремонту инженерных сетей электроснабжения, по замене 1 ВРУ, этажных щитков (24 шт.), кабельных линий и светильников в местах общего пользования. Сумма акта выполненных работ составила 1 907 454,06 руб.

Проведена работа по ремонту фасада (замена окон в МОП) 42 м2. Сумма акта выполненных работ составляет 270,2 тыс. руб.

Проведен ремонт подъезда по адресу: ул. Нагорная, д.27, к.3 (1 подъезд) в количестве 957 м2 на сумму 2 619,3 тыс руб.

Проведен ремонт подъезда по адресу: ул. Ремизова, д.15, к.1 (1 подъезд) в количестве 965 м2 на сумму 2 822,5 руб.

Проведен ремонт подъездов по адресу: ул. Нагорная, д.9, к.1 (4 подъезда) в количестве 2115 м2 на сумму 3 862,8 тыс. руб.

Проведен ремонт подъездов по адресу: ул. Нагорная, д.15, к.5 (3 подъезда) в количестве 4309,8 м2 на сумму 11 632,1 тыс. руб.

Проведен ремонт подъездов по адресу: ул. Нагорная дом 27 корп.1 (4 подъезда) в количестве 770,8 м2 на сумму 1 999,5 тыс. руб.

по адресу: ул. Нагорная, дом 27, корпус 1 Проведена работа по замене 143,1 м.п. инженерных систем горячего водоснабжения (магистрали). Сумма акта выполненных работ составила 350,1 тыс.руб.

Проведена работа по замене 110,2 м.п. инженерных систем холодного водоснабжения (магистрали). Сумма акта выполненных работ составила 247,3 тыс. руб.

Проведена работа по замене 360,1 м.п. инженерных систем центрального отопления (магистрали). Сумма акта выполненных работ составила 965,2 тыс. руб.

Проведена работа по ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализация) (выпуски и сборные трубопроводы) в количестве 83,2 м.п. на сумму 257, 2 тыс. руб.

Проведена работа по замене 145,6 м.п. стояков горячего водоснабжения. Сумма акта выполненных работ составила 354,3 тыс. руб.

Проведена работа по замене центрального отопления, радиаторов и отопления в квартирах, протяженностью 520,7 м.п. Сумма акта выполненных работ составила 1 409,6 тыс. руб.

Проведена работа по ремонту 710,8 м2 подвальных помещений. Сумма акта выполненных работ составила 519,3 тыс. руб.

Проведен ремонт электроснабжения, по замене 1 ВРУ, кабельных линий и светильников в местах общего пользования. Сумма акта выполненных работ составила 1 015,6 тыс. руб.

Проведен ремонт кровельного покрытия общей площадью 1089 м2, сумма акта выполненных работ составила 3 788,1 тыс.  руб.

Проведена работа по ремонту 1957,44 м2 фасада здания. Сумма акта выполненных работ составила 1 968,2 тыс. руб.

6.СНИЖЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ЖКУ

В целях уменьшения задолженности и повышения результативности в работе по взысканию задолженности за ЖКУ среди населения района, ГБУ «Жилищник района Котловка» на постоянной основе проводит ряд мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности таких как:

- ежедневное оповещение должников об имеющейся задолженности за ЖКУ путем телефонной связи, электронного и письменного уведомления;

-  ежедневный прием и обходы населения;

- еженедельные обходы должников с участием представителей УФССП (Управление Федеральной Службы Судебных Приставов);

- размещение информации/списков должников на входные группы – еженедельно;

- подача документов в суд.

В ГБУ «Жилищник района Котловка» в июне 2019 года был создан «Отдел по работе с физическими и юридическими лицами», состоящий из 5 сотрудников. Отдел занимается взысканием задолженности с населения и юридических лиц, и недопущением образования новой.

Режим работы:

- пн.- чт. с 8:00 до 20:00;

- пт. с 8:00 до 19:00.

- Задолженность населения на 01.01.2016 года – 74 970,6 тыс. руб.;

- Задолженность населения на 01.01.2017 года – 58 295,1 тыс. руб.;

- Задолженность населения на 01.01.2018 года – 44 362,4 тыс. руб.;

- Задолженность населения на 01.01.2019 года - 40 119,6 тыс. руб.;

- Задолженность населения на 01.01.2020 года – 30 825,8 тыс. руб.

Сумма задолженности за 2019 год уменьшилась на 9 293,8 тыс. руб.

По итогам судебной работы за период с 01.01.2019 года по 01.01.2020 года  было взыскано 11 914,3 тыс. руб.
          По итогам работы с 01.01.2019 года было заключено 63 действующих соглашений о реструктуризации задолженности за ЖКУ на сумму 4 206 ,8 тыс. руб.
         По итогам работы за период с 01.07.2015 года по 01.01.2020 года в суды было направлено 2 233 заявления о выдаче судебного приказа на собственников и нанимателей жилых помещений, имеющих задолженность за ЖКУ на общую сумму 88 432,1 тыс. руб.

В ПАО Сбербанк России для принудительного взыскания задолженности за период с 01.07.2015 по 01.01.2020 года были направлены судебные приказы в количестве 1560 шт. на общую сумму 53 596,7 тыс. руб.

В УФССП по г. Москве для принудительного взыскания задолженности за период с 01.07.2015 по 01.01.2020 года были направлены судебные приказы в количестве 571 шт. на общую сумму 34 605,8 тыс. руб.

| 01.01.2018-01.01.2019 | 01.01.2019-01.01.2020 |
| --- | --- |
| Подано в суд |  |
| 238 шт. на сумму 21 395 461,81 | 806 шт. на сумму 35 929 623,21 |
| Передано в банк |  |
| 110 шт. на сумму 8 569 745,33 | 380 шт. на сумму 14 340 123,81 |
| Передано в ФССП |  |
| 164 шт. на сумму 13 170 908,59 | 250 шт. на сумму 17 182 188,93 |
| Соглашения о реструктуризации |  |
| 121 шт. на сумму 5 936 736,36 | 63 шт. на сумму 4 206 891,12 |

С целью снижения и недопустимости дальнейшего роста задолженности населения за ЖКУ перед ГБУ «Жилищник района Котловка» будут усилены все необходимые мероприятия к ее взысканию.

С юридическими лицами собственниками/ арендаторами нежилых помещений заключено 245 договоров.

На 01.01.2019 задолженность составляла 547,2 тыс. руб.

Начислено за 2019 год - 34 287,5 тыс. руб.

Оплачено за 2019год - 34 429,5 тыс. руб.

Задолженность на 01.01.2020г. составляет 405,1 тыс. руб., в том числе:

бюджетные организации -109,8 тыс. руб.

подано в суд на сумму 146,8 тыс. руб.  На 09.01.2020 задолженность составила 109,8 тыс. руб

7.РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Порядок рассмотрения обращений граждан и проведение личного приема регламентируется Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» а также: Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральным законом от 09.02.2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Положением об учреждении и настоящим положением

Письменные обращения жителей непосредственно принимаются через канцелярию Жилищника, вводится в Электронный документ оборота (ЭДО), срок рассмотрения с момента поступления заявления 30 дней согласно ФЗ от 02.05.2006г № 59.

Так же в управляющей компании ведется прием жителей:

Директор ГБУ по четвергам с 15:00 до 17:00,

Зам. директора по МКД по вторникам с 15:00 до 17:00

Зам. директора по благоустройству по средам с 15:00 до 17:00

В большинстве случаев, на приеме поставленные вопросы решаются на месте. Многие жители обращаются в ГБУ «Жилищник района Котловка» с вопросами, которые в большинстве случаев, носят консультационный характер и получают по ним разъяснения. Также обращение принимаются по телефону через Единый диспетчерский центр, откуда заявка посредством интернета попадает нашему диспетчеру в микрорайоне, после чего принимаются необходимые меры. Также поступают обращения по району Котловка на портал «Наш город». За 2019г поступило 4172 обращений из них по домам 1570 обращений и 2374 обращений на содержание дворовой территории

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ГБУ «ЖИЛИЩНИК»

Для реализации уставной деятельности в 2015г ГБУ «Жилищник района Котловка» заключил договор на аренду земельных участков с Департаментом городского имущества г. Москвы. Хозяйственные постройки на земельных участках переданы в ГБУ Жилищник района Котловка» на праве оперативного управления. В пользовании управляющей компании находятся, база для хранения технической части и бытовой городок.

В 2019г году завершено строительство последнего корпуса бытового городка на 50 мест для проживания иностранных сотрудников компании. Бытовой городок оснащен всеми необходимыми коммуникациями, круглосуточной охраной, для ограничения и регистрации входа и выхода на объект установлена система контроля и управления доступом (СКУД).

В 2019 году для эффективной работы ГБУ «Жилищник района Котловка» закупил 5 единиц техники:

1.Эксковатор TEREX- 1 ед.

2. Мини погрузчик АНТ 1000- 1 ед.

3. Трактор Беларус 82.1 -2 ед.

4. Прицеп тележка -1 ед.

База хранения технической части расположена по адресу: г. Москва, ул. Нагорная 37 стр.2. Всего на балансе «ГБУ Жилищник района Котловка» находится 34 единицы техники: 10 тракторов, 7 фронтальных погрузчиков, 2 вакуумные подметательные машины, 1 Камаз, 2 Газели, 1 илосос (КО),1 Чайка Сервис (автовышка), 1 компрессор, 1 электростанция, 6 прицеп-бочка, 1 прицеп тележка и 1 каток.

Техника оснащена системой «Глонасс», что позволяет в режиме реального времени контролировать работу каждой транспортной единицы.

В 2019 году проведен капитальный ремонт складских помещений, ангаров для хранения ПГМ, ангары для хранения инвентаря и навесного оборудования, ремонтная зона и зона размещения административно-управленческого персонала.

В заключение хотела бы выразить признательность нашим жителям, которые часто прощают нам наши промахи и с пониманием относятся к имеющимся трудностям. Мы в этом году приложим силы, чтобы поводов для справедливой  критики было меньше.

Надеюсь, что в новом году, как и в предыдущие, мы продолжим деловое сотрудничество с управой района и депутатами.  Еще раз, большое всем спасибо и удачи! Спасибо за внимание

Директор

ГБУ «Жилищник района Котловка»                                      О.Д.Толкачева